Sistema Web de Control de Finanzas Personales de Ingresos y Gastos

## 1. Visión del proyecto

Quiero una aplicación web multiusuario de finanzas personales que permita a cualquier persona:

- Registrar de forma sencilla todos sus ingresos y gastos.

- Ver con claridad a dónde se va su dinero.

- Tomar decisiones para ahorrar más y endeudarse menos.

Esta herramienta debe ser algo que yo mismo usaría todos los días, y que también pueda recomendar a familia, amigos o clientes.

## 2. Objetivos estratégicos

Mis objetivos, como Sponsor, son:

### 2.1. Control total del dinero personal

- Que el usuario pueda ver en un solo lugar:

  - Sueldo, CTS, préstamos recibidos, ingresos extra, negocios, etc.

  - Gastos de agua, luz, internet, pasajes, víveres, mercado, electrodomésticos, aseo, etc.

- Con categorías claras y filtros por fecha, tipo de gasto/ingreso y medio de pago/cobro.

### 2.2. Facilidad de uso y adopción

- La app debe ser:

  - Rápida de aprender.

  - Fácil de usar desde el celular y la PC.

- Registrar un gasto o ingreso no debe tomar más de 10–15 segundos.

### 2.3. Soporte para decisiones financieras

- No quiero solo registro de datos; quiero:

  - Resumen mensual de ingresos vs. gastos.

  - Saldo disponible.

  - Qué categorías consumen más plata.

- Más adelante: alertas básicas (por ejemplo, “superaste el límite de gasto en transporte este mes”).

### 2.4. Base para escalar

- El diseño debe permitir, en el futuro:

  - Más funcionalidades (metas de ahorro, deudas, presupuestos, etc.).

  - Posibles versiones móviles o integración con otros servicios.

## 3. Alcance global

Para la primera versión (MVP) espero al menos:

### 3.1. Gestión de usuarios (multiusuario)

  - Registro e inicio de sesión de usuarios.

  - Cada usuario ve solo sus propios datos.

  - Recuperación de contraseña básica (aunque sea manual al inicio).

### 3.2. Registro de transacciones

- Alta de ingresos:

  - Tipo: sueldo, CTS, préstamo recibido, ingresos extra, negocios, etc.

- Alta de gastos:

  - Agua, luz, internet, pasajes, víveres, mercado, electrodomésticos, aseo, otros.

- Cada transacción debe tener mínimo:

  - Tipo (ingreso/gasto)

  - Monto

  - Fecha

  - Categoría

  - Medio de pago/cobro (efectivo, tarjeta, transferencia, billetera, etc.)

  - Descripción opcional.

### 3.3. Categorías y medios de pago configurables

- Lista inicial de categorías por defecto.

- Posibilidad de que el usuario agregue sus propias categorías (en fase 1 puede ser simple).

- Lista de medios de pago/cobro configurable.

### 3.4. Reportes básicos

- Resumen mensual:

  - Total ingresos.

  - Total gastos.

  - Saldo.

- Gráfico o lista por categoría de gasto.

- Filtros por rango de fechas.

### 3.5. Seguridad mínima aceptable

- Autenticación segura.

- Uso de HTTPS en ambiente productivo.

- No exposición de datos sensibles en URL o logs.

## 4. Criterios de éxito

Como Sponsor / Cliente consideraré que el proyecto va bien si:

- Puedo usar la app con mis propios datos reales durante 1–2 meses sin depender del equipo técnico.

- Registrar ingresos y gastos es rápido y cómodo (no más de 3–4 pasos).

- Puedo responder fácilmente preguntas como:

  - “¿Cuánto gasté en víveres este mes?”

  - “¿Estoy gastando más de lo que gano?”

  - “¿En qué se va la mayor parte de mi sueldo?”

- No tengo miedo de usarla porque sé que:

  - Mis datos están protegidos.

  - La aplicación es estable (no se cae todo el tiempo ni pierdo registros).

## 5. Entregables clave que espero aprobar

Como Sponsor, espero revisar y aprobar:

### 5.1. Documento de alcance funcional / backlog inicial

- Lista priorizada de funcionalidades del MVP.

- Historias de usuario claras.

### 5.2. Prototipo navegable (wireframes o maqueta)

- Pantallas principales:

  - Login/registro.

  - Dashboard.

  - Registro de transacciones.

  - Reportes.

- Para validar que la experiencia de usuario haga sentido.

### 5.3. MVP funcionando en un entorno de pruebas

- Con mi propio usuario.

- Con datos de ejemplo y luego con mis datos reales.

### 5.4. Versión productiva inicial

- Desplegada en un servidor/hosting definido.

- Con acceso restringido al público que definamos (inicialmente puede ser uso interno/personal).

### 5.5. Documentación básica

- Cómo usar la app (manual simple).

- Cómo hacer un backup y restauración de la base de datos.

- Información técnica mínima para futuros mantenimientos.

## 6. Prioridades y no-negociables

Como Sponsor / Cliente, mis principales no negociables son:

- Usabilidad: si registrar datos es complicado, la app no sirve.

- Claridad de información: los reportes deben ser fáciles de entender, sin tecnicismos raros.

- Seguridad básica: nada de contraseñas en texto plano ni datos financieros sin protección.

## 7. Organigrama del proyecto

Proyecto: “Sistema Web de Control de Finanzas Personales Ingresos y Gastos”

## 8. Matriz RACI del proyecto

### 8.1. RACI:

R – Responsible (responsable): Es responsable directo de ejecutar la actividad.

A – Accountable (Aprobador): Es responsable final de la actividad y quien aprueba su resultado.

C – Consulted (Consultado): Es consultado por su experiencia o conocimiento.

I – Informed (Informado): Es informado del avance o resultado.

### 8.2. Roles considerados

SP: Sponsor / Cliente

Es la persona u organización que impulsa el proyecto y define los objetivos estratégicos. Aprueba el alcance global, los entregables claves y la puesta en producción del sistema.

PO: Product Owner / Líder de Proyecto

Responsable de gestionar el alcance, priorizar los requerimientos y representar las necesidades del usuario final. Define la visión del producto, coordina al equipo, valida los entregables funcionales y es el principal punto de contacto entre los interesados y el equipo técnico.

AF: Analista Funcional

Encargado de levantar, analizar y documentar los requerimientos funcionales del sistema. Modela los procesos de registro de ingresos y gastos, categorización, medios de pago y generación de reportes, asegurando que las funcionalidades respondan a las necesidades de control de finanzas personales.

EF: Experto en Finanzas Personales

Actúa como consultor especializado, validando la lógica financiera del sistema: clasificación de ingresos (sueldo, CTS, préstamos, ingresos extras), clasificación de gastos (servicios básicos, transporte, víveres, electrodomésticos, aseo, entre otros), manejo de deudas y presentación de indicadores financieros relevantes para el usuario.

ARQ: Arquitecto / Líder Técnico

Define la arquitectura de la solución, el modelo de datos y los lineamientos tecnológicos (frameworks, motor de base de datos, estándares de seguridad). Garantiza la coherencia técnica entre los componentes de backend, frontend y base de datos.

BE: Desarrollador Backend

Implementa la lógica de negocio del sistema: servicios y APIs para el registro, actualización y consulta de ingresos y gastos, gestión de categorías, medios de pago, y generación de reportes y resúmenes financieros. También se encarga de la integración con la base de datos.

FE: Desarrollador Frontend

Desarrolla la interfaz web que permite al usuario registrar sus movimientos, visualizar sus ingresos y gastos por período, categoría y medio de pago, y consultar resúmenes o paneles de control. Se encarga de la experiencia de usuario en el navegador y del consumo de las APIs.

UX: Diseñador UX/UI

Define la experiencia de usuario y el diseño visual de la aplicación, buscando que el registro de ingresos y gastos sea sencillo, rápido e intuitivo. Propone prototipos, wireframes y lineamientos gráficos.

QA: QA / Tester

Responsable de planificar y ejecutar las pruebas funcionales, de integración y de aceptación. Verifica la correcta implementación de los requerimientos, la consistencia de los cálculos de saldos y totales, así como el comportamiento del sistema frente a datos límite o escenarios de error.

DV: DevOps / Seguridad / Cloud

Encargado de la preparación del entorno de despliegue (servidores, nube), la automatización del proceso de liberación de versiones y la aplicación de medidas de seguridad técnicas (configuración de servidor, respaldos, monitoreo básico, uso de HTTPS, entre otros).

### 8.3. Tabla RACI

| Actividad / Entregable | SP | PO | A F | E F | ARQ | B E | F E | UX | Q A | D V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definir visión y objetivos del sistema | A | R | C | C | I | I | I | I | I | I |
| 2. Levantamiento y documentación de requerimientos | I | A | R | C | C | I | I | C | I | I |
| 3. Definir categorías de ingresos/gastos y reglas financieras | I | A | R | C | I | I | I | I | I | I |
| 4. Diseño de UX/UI (flujos, wireframes, prototipos de pantallas) | I | C | C | I | C | I | I | R | I | I |
| 5. Diseño de arquitectura y modelo de datos | I | C | C | C | A/R | C | C | I | I | C |
| 6. Desarrollo backend (APIs de ingresos, gastos, categorías, reportes) | I | I | C | C | C | R | I | I | I | C |
| 7. Desarrollo frontend (formularios, listados, dashboard) | I | I | C | I | C | C | R | C | I | I |
| 8. Implementar seguridad básica (autenticación, roles, protección datos) | I | C | I | I | A | R | C | I | I | C |
| 9. Pruebas funcionales y de aceptación | I | A | C | C | I | C | C | C | R | I |
| 10. Despliegue en ambiente productivo (nube/servidor) | I | C | I | I | C | C | C | I | C | A/R |
| 11. Monitoreo, soporte inicial y mejoras evolutivas | I | A | C | C | C | R | R | C | C | R |
| Actividad / Entregable | SP | PO | AF | EF | ARQ | BE | FE | UX | QA | DV |

## 9. Cronograma general del proyecto

| Fase | Actividades principales | Duración estimada | Roles principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Inicio y planificación | Definición de objetivos, alcance, riesgos iniciales, planificación general del proyecto | 1–2 semanas | SP, PO |
| Fase 2: Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos, definición de categorías de ingresos/gastos, medios de pago, reportes | 2–3 semanas | PO, AF, EF |
| Fase 3: Diseño (arquitectura y UX/UI) | Diseño de arquitectura, modelo de datos, prototipos de interfaz y flujos de usuario | 2–3 semanas | ARQ, AF, UX |
| Fase 4: Desarrollo backend | Implementación de APIs, lógica de negocio, modelo de datos y reglas de validación | 3–5 semanas | ARQ, BE |
| Fase 5: Desarrollo frontend | Implementación de formularios, vistas, integración con APIs y validaciones de interfaz | 3–5 semanas | FE, BE, UX |
| Fase 6: Pruebas e integración | Pruebas funcionales, pruebas de integración, corrección de defectos y ajustes finales | 2–3 semanas | QA, BE, FE, PO |
| Fase 7: Despliegue y cierre del proyecto | Despliegue en entorno productivo/piloto, verificación final, documentación y cierre del proyecto | 1–2 semanas | DV, PO, BE, FE |

## 10. Objetivo SMART

### 10.1. Objetivo SMART 1 – Tener un MVP funcional en producción

En 4 meses contar con una versión mínima viable (MVP) de la aplicación web multiusuario de finanzas personales, desplegada en un servidor accesible vía internet, que permita registrar ingresos y gastos, gestionar categorías y medios de pago, y generar un resumen mensual por usuario.

- S (Específico):
 Quiero una app web multiusuario que permita:

  - Registro de ingresos y gastos.

  - Gestión básica de categorías.

  - Gestión básica de medios de pago/cobro.

  - Resumen mensual de ingresos, gastos y saldo por usuario.

- M (Medible):

  - MVP desplegado en un entorno productivo.

  - Al menos 1 usuario real (yo) usándola con su propio login.

- A (Alcanzable):
 Funcionalidades están acotadas a lo esencial (sin metas de ahorro, deudas complejas, etc. todavía).

- R (Relevante):
 Es el primer paso para validar que la herramienta realmente ayuda a controlar el dinero.

- T (Tiempo):
 Plazo máximo: 4 meses desde el inicio del proyecto.

### 10.2. Objetivo SMART 2 – Agilidad de registro (usabilidad)

Lograr que el registro de una transacción (ingreso o gasto) se pueda completar en menos de 15 segundos y en máximo 4 clics/taps, antes del despliegue del MVP.

- S (Específico):
 El formulario de registro debe ser rápido y sencillo, tanto en PC como en móvil.

- M (Medible):

- Tiempo promedio de registro ≤ 15 segundos.

- Número de pasos/clics ≤ 4 desde que el usuario entra al formulario hasta guardar.

- A (Alcanzable):
 Depende de buen diseño de UX/UI y flujos simples (autocompletado, valores por defecto, etc.).

- R (Relevante):
 Si registrar gastos es pesado, nadie usará la app a diario; esto es crítico para la adopción.

- T (Tiempo):
 Verificado y ajustado antes de publicar el MVP.

### 10.3. Objetivo SMART 3 – Claridad de la situación financiera mensual

En el primer mes de uso real del MVP, permitir que el usuario pueda conocer su saldo mensual y el top 5 de categorías de gasto en menos de 1 minuto, a partir de los reportes de la aplicación.

- S (Específico):
 Quiero que la app me permita responder rápido:

- ¿Cuánto ingresó y cuánto salió este mes?

- ¿Cuál es mi saldo?

- ¿En qué 5 categorías gasto más?

- M (Medible):

- Existencia de un reporte/resumen mensual con: total ingresos, total gastos, saldo, ranking de categorías.

- Tiempo requerido para obtener esa información ≤ 1 minuto haciendo clic solo en las vistas de reportes.

- A (Alcanzable):
 Es un reporte simple que puede hacerse con consultas agregadas por mes y categoría.

- R (Relevante):
 Apunta directo al objetivo estratégico: tomar decisiones financieras informadas.

- T (Tiempo):
 Debe estar disponible máximo al cierre del primer mes de uso real.

### 10.4. Objetivo SMART 4 – Uso consistente (adopción por parte del Sponsor)

Registrar al menos un movimiento (ingreso o gasto) en la aplicación en el 80% de los días de un periodo continuo de 2 meses, dentro de los primeros 6 meses del proyecto.

- S (Específico):
 Yo, como Sponsor, usaré la app con mis datos reales para validar su utilidad.

- M (Medible):

- En un periodo de 60 días, al menos en 48 días debe haber registrado mínimo 1 transacción.

- A (Alcanzable):
 Requiere que la app sea suficientemente cómoda de usar; si no se logra, indica problemas de UX o performance.

- R (Relevante):
 Valida que la herramienta no se queda en “proyecto técnico” y realmente entra en el hábito diario.

- T (Tiempo):
 Este periodo de 2 meses debe ocurrir dentro de los primeros 6 meses del proyecto.

### 10.5. Objetivo SMART 5 – Seguridad y confiabilidad básica

Antes del despliegue oficial del MVP, asegurar que el sistema cuente con autenticación segura, uso de HTTPS en el entorno productivo y un mecanismo de backup automático de la base de datos con frecuencia mínima semanal.

- S (Específico):

- Login con usuario/contraseña con buenas prácticas.

- Acceso solo por HTTPS en producción.

- Backup automático semanal de la base de datos.

- M (Medible):

- Validación de que el sitio solo responde por HTTPS.

- Script o servicio de backup documentado y probado (al menos 1 restauración de prueba).

- A (Alcanzable):
 Tecnologías estándar (certificado SSL, cron jobs, scripts de backup).

- R (Relevante):
 Se manejarán datos financieros personales; no es aceptable perderlos ni exponerlos.

- T (Tiempo):
 Implementado y probado antes de que la app se declare “en producción”.

### 10.6. Objetivo SMART 6 – Base preparada para evolucionar

Definir y documentar, dentro de los primeros 3 meses del proyecto, una arquitectura básica modular (capas o servicios) y un modelo de datos que soporten al menos las futuras funcionalidades de metas de ahorro y manejo de deudas sin reescribir el sistema desde cero.

- S (Específico):

  - Documentar diagrama de arquitectura (capas o servicios).

  - Documentar modelo de datos principal (tablas, relaciones).

- M (Medible):

  - Documentos de arquitectura y modelo de datos revisados y aprobados por el Sponsor.

  - Que esos documentos contemplen campos/estructuras que permitan agregar metas de ahorro y deudas más adelante.

- A (Alcanzable):
 Es trabajo de diseño, no requiere código funcional extra, solo análisis y previsión.

- R (Relevante):
 Evita que en un año haya que “botar todo y rehacer”.

- T (Tiempo):
 Completado y aprobado en los primeros 3 meses.

## 11. Roadmap por fases

### 11.1. Fase 0 – Kickoff y visión de producto

Duración estimada: 1 semana
 Objetivos SMART relacionados: 1, 6

Objetivo de la fase:
 Alinear qué vamos a construir en el MVP y qué queda para después.

Entregables:

- Vision Statement del producto

  - 1 página: problema, usuarios objetivo, beneficio principal.

- Alcance del MVP definido y aprobado

  - Qué sí incluye:

    - Registro de ingresos y gastos

    - Categorías

    - Medios de pago

    - Reporte mensual básico

  - Qué NO incluye por ahora (ej.: metas de ahorro, deudas avanzadas, alertas complejas).

- Objetivos SMART consolidados

Hito:
 ✅ “Alcance MVP y visión del producto aprobados por el Sponsor”.

### 11.2. Fase 1 – Análisis funcional y modelo de dominio

Duración estimada: 2 semanas
 Objetivos SMART relacionados: 1, 3, 6

Objetivo de la fase:
 Traducir la visión en historias de usuario y un modelo de datos coherente.

Entregables:

- Backlog inicial de historias de usuario (priorizado)
 Ejemplos:

  - “Como usuario quiero registrar un gasto indicando monto, fecha, categoría y medio de pago para controlar mis gastos del mes.”

  - “Como usuario quiero ver un resumen mensual de ingresos y gastos para saber si estoy en rojo o en verde.”

- Mapa de funcionalidades / Epics

  - Gestión de usuarios

  - Gestión de transacciones

  - Gestión de categorías y medios de pago

  - Reportes/resumen

  - Seguridad/infraestructura básica

- Modelo de datos inicial (tablas y relaciones, a nivel lógico)

- Arquitectura lógica de alto nivel

  - Capas: presentación, API, negocio, datos (o equivalente según stack).

Hito:
 ✅ “Backlog y modelo de datos del MVP aprobados por el Sponsor”.

### 11.3. Fase 2 – Diseño UX/UI y flujo de uso

Duración estimada: 2 semanas
 Objetivos SMART relacionados: 2, 3

Objetivo de la fase:
 Garantizar que la app sea fácil de usar y que el registro sea rápido.

Entregables:

- Wireframes de las pantallas clave:

  - Login/registro

  - Dashboard resumen

  - Registro de transacción (ingreso/gasto)

  - Listado de movimientos + filtros

  - Reporte mensual

- Flujo detallado de registro de transacción

  - Máximo 3–4 pasos/clics.

- Prototipo navegable (baja fidelidad)

  - Para validar con el Sponsor:

    - Tiempo objetivo de registro ≤ 15 segundos.

Hito:
 ✅ “Flujos UX para el MVP aprobados; formulario de transacción validado por Sponsor”.

### 11.4. Fase 3 – Implementación MVP – Iteración 1 (Core backend + datos)

Duración estimada: 4 semanas
 Objetivos SMART relacionados: 1, 5, 6

Objetivo de la fase:
 Tener el core lógico y la API funcionando en un entorno de pruebas.

Entregables funcionales:

- Módulo de usuarios y autenticación

  - Registro/login básico.

  - Cada usuario ve solo sus datos.

- Modelo de datos implementado en la BD

  - Usuarios

  - Transacciones (ingresos/gastos)

  - Categorías

  - Medios de pago

- API para el MVP:

  - CRUD de categorías.

  - CRUD de medios de pago.

  - Alta/consulta de transacciones.

  - Endpoint de resumen básico (total ingresos/gastos por rango de fechas).

Entregables no funcionales:

- Entorno de pruebas (dev/test).

- Documentación básica de endpoints.

Hito:
 ✅ “Backend del MVP completo y accesible desde un entorno de pruebas”.

### 11.5. Fase 4 – Implementación MVP – Iteración 2 (Frontend + reportes)

Duración estimada: 4 semanas
 Objetivos SMART relacionados: 1, 2, 3

Objetivo de la fase:
 Tener la interfaz web usando la API, lista para probar el flujo completo.

Entregables:

- Frontend web para:

  - Login/registro.

  - Dashboard resumen (ingresos/gastos/saldo).

  - Registro de ingresos/gastos.

  - Listado de movimientos con filtros (fecha, categoría, medio).

- Vista de reporte mensual:

  - Total de ingresos.

  - Total de gastos.

  - Saldo.

  - Top 5 categorías de gasto.

- Pruebas funcionales internas (como PO):

  - Medir tiempo de registro de transacción.

  - Verificar que el reporte mensual permite entender situación financiera en < 1 minuto.

Hito:
 ✅ “MVP funcional end-to-end en entorno de pruebas”.

### 11.6. Fase 5 – Seguridad, despliegue y respaldo

Duración estimada: 2 semanas
 Objetivos SMART relacionados: 1, 5

Objetivo de la fase:
 Dejar el MVP seguro y estable para uso real.

Entregables:

- Entorno productivo configurado

  - Dominio (o subdominio).

  - HTTPS habilitado.

- Mecanismo de backup automático

  - Frecuencia mínima semanal.

  - Guía documentada para restauración.

- Prueba de restauración exitosa

  - Simulación de pérdida de datos y recuperación.

- Checklist de seguridad básica

  - Contraseñas cifradas.

  - Logs sin datos sensibles.

  - Acceso restringido a la DB.

Hito:
 ✅ “MVP desplegado en producción y aprobado por el Sponsor para uso real”.

### 11.7. Fase 6 – Uso real, métricas y ajustes

Duración estimada: 8 semanas (en paralelo al uso real)
 Objetivos SMART relacionados: 2, 3, 4

Objetivo de la fase:
 Ver si el producto realmente genera uso diario y ayuda a tomar decisiones.

Acciones como PO:

- Monitorear:

  - Días con al menos una transacción registrada (meta: ≥ 80% en 2 meses).

  - Tiempo real de registro.

  - Uso de reportes.

- Recoger feedback del Sponsor/usuario:

  - ¿Qué duele?

  - ¿Qué falta?

  - ¿Qué sobra?

- Ajustes menores (mejoras rápidas):

  - Usabilidad.

  - Filtros.

  - Pequeños bugs.

Hito:
 ✅ “Objetivos de uso y usabilidad medidos y plan de mejoras para siguiente versión definido”.

## 12. Backlog inicial (vista de Product Owner)

### 12.1. Epics del MVP

- E1 – Gestión de usuarios y autenticación

- E2 – Registro de transacciones (ingresos/gastos)

- E3 – Gestión de categorías y medios de pago

- E4 – Reportes y dashboard mensual

- E5 – Seguridad, backups e infraestructura

### 12.2. Historias de usuario prioritarias (MVP)

(Orden aproximado de implementación)

- [E1] Registro e inicio de sesión

  - HU-001: “Como usuario quiero registrarme con correo y contraseña para poder acceder a mis datos financieros.”

  - HU-002: “Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mis ingresos y gastos de forma segura.”

- [E2] Registro de transacciones

  - HU-003: “Como usuario quiero registrar un gasto con monto, fecha, categoría y medio de pago para llevar el control de mis gastos.”

  - HU-004: “Como usuario quiero registrar un ingreso con monto, fecha y origen (sueldo, CTS, préstamo, etc.) para controlar mis entradas de dinero.”

  - HU-005: “Como usuario quiero ver una lista de mis transacciones con filtros por fecha, categoría y medio de pago para analizar mis movimientos.”

- [E3] Categorías y medios de pago

  - HU-006: “Como usuario quiero ver una lista de categorías de gasto/ingreso por defecto para clasificar rápidamente mis movimientos.”

  - HU-007: “Como usuario quiero poder crear mis propias categorías para adaptarlas a mi realidad financiera.”

  - HU-008: “Como usuario quiero gestionar mis medios de pago/cobro (efectivo, tarjeta, billetera móvil, etc.) para registrar correctamente cómo se hizo cada movimiento.”

- [E4] Reportes

  - HU-009: “Como usuario quiero ver un resumen mensual con total de ingresos, total de gastos y saldo para saber si estoy gastando más de lo que gano.”

  - HU-010: “Como usuario quiero ver las 5 categorías donde más gasto en el mes para identificar en qué puedo reducir gastos.”

- [E5] Seguridad e infraestructura

  - HU-011: “Como Sponsor quiero que la aplicación use HTTPS en producción para proteger la información financiera de los usuarios.”

  - HU-012: “Como Sponsor quiero que se realicen backups automáticos semanales de la base de datos para evitar la pérdida de información.”

  - HU-013: “Como Sponsor quiero tener al menos una guía de restauración documentada para poder recuperar el sistema ante fallos.”

## 13. Catálogo de Requerimientos Funcionales (RF)

Los IDs servirán luego para trazar HU ↔ RF ↔ casos de prueba.

### 13.1. RF-001 – Registro de usuarios

El sistema debe permitir que una persona se registre con correo electrónico y contraseña para crear una cuenta propia.

### 13.2. RF-002 – Autenticación (login/logout)

El sistema debe permitir que un usuario inicie y cierre sesión con sus credenciales, validando que solo acceda a sus datos.

### 13.3. RF-003 – Gestión de sesión y contexto de usuario

El sistema debe asociar todas las operaciones de transacciones, categorías y medios de pago al usuario autenticado. Un usuario no puede ver ni modificar datos de otros usuarios.

### 13.4. RF-004 – Registro de gasto

El sistema debe permitir registrar un gasto con, al menos:

- Monto

- Fecha de la transacción

- Categoría

- Medio de pago

- Descripción opcional

Aplicando reglas:

- Monto > 0

- Fecha no futura (o con regla parametrizable).

### 13.5. RF-005 – Registro de ingreso

El sistema debe permitir registrar un ingreso con:

- Monto

- Fecha

- Tipo/origen (sueldo, CTS, préstamo, ingreso extra, negocio, etc.)

- Medio de cobro (si aplica)

- Descripción opcional

Mismas validaciones de monto y fecha.

### 13.6. RF-006 – Consulta y filtrado de transacciones

El sistema debe permitir listar las transacciones del usuario con filtros por:

- Rango de fechas

- Tipo (ingreso/gasto)

- Categoría

- Medio de pago/cobro

Y ordenar por fecha, monto, tipo.

### 13.7. RF-007 – Gestión de categorías

El sistema debe:

- Proveer un catálogo inicial de categorías de gasto/ingreso.

- Permitir al usuario crear, editar, desactivar sus propias categorías.

- Distinguir entre categorías de ingreso y de gasto.

### 13.8. RF-008 – Gestión de medios de pago/cobro

El sistema debe:

- Proveer un catálogo inicial de medios (efectivo, tarjeta, transferencia, billetera móvil, etc.).

- Permitir al usuario agregar/editar/eliminar (o desactivar) medios personalizados.

### 13.9. RF-009 – Resumen mensual de ingresos y gastos

El sistema debe mostrar, para un mes o rango de fechas:

- Total de ingresos.

- Total de gastos.

- Saldo (ingresos – gastos).

Con posibilidad de elegir el mes/año (o rango).

### 13.10. RF-010 – Top 5 categorías de gasto

El sistema debe mostrar, dentro de un mes o rango de fechas, las 5 categorías con mayor monto de gasto, ordenadas de mayor a menor.

### 13.11. RF-011 – Acceso vía HTTPS en entorno productivo

El sistema debe estar configurado para que toda comunicación en producción se realice sobre HTTPS.

### 13.12. RF-012 – Backup automático de base de datos

El sistema debe contar con un mecanismo documentado y automatizado para respaldar la base de datos al menos semanalmente.

### 13.13. RF-013 – Restauración de base de datos

Debe existir un procedimiento documentado que permita restaurar la base de datos a partir de un backup y ha de ser probado al menos una vez antes de la salida a producción.

### 13.14. RF-014 – Restricciones de tiempo y pasos para registro de transacción

El diseño funcional (flujo y pantallas) debe permitir que el usuario registre una transacción en:

- Máximo 4 clics/taps desde que ingresa al formulario.

- Tiempo objetivo ≤ 15 segundos en uso normal.

## 14. Análisis de los artefactos por Fases SMART

### 14.1. FASE 0 – Kickoff y visión (alineado a objetivos SMART)

Rol del Analista Funcional:

- Entender la visión del Sponsor y el Product Owner.

- Aterrizar esa visión en necesidades funcionales de alto nivel (sin entrar aún a detalle técnico).

Actividades clave:

- Entrevistas / workshop con Sponsor y PO para:

  - Confirmar objetivos SMART.

  - Identificar actores principales: Usuario final, Sponsor, Admin (si existiera en el futuro).

- Definir alcance funcional de alto nivel del MVP:

  - Incluir: RF-001 a RF-010 (núcleo funcional).

  - Incluir: RF-011 a RF-014 como requisitos obligatorios para producción.

- Documentar:

  - Documento de Visión Funcional:

    - Problema actual de los usuarios (falta control de finanzas personales).

    - Objetivo del sistema.

    - Funcionalidades principales (vista macro, no en detalle).

    - Casos de uso en lenguaje natural (“registrar gasto”, “ver resumen mensual”, etc.).

Salidas de Fase 0:

  - Documento de Visión Funcional (versión 1).

  - Lista preliminar de RF (los que definimos arriba).

  - Matriz de alcance: qué entra en el MVP y qué va a backlog futuro.

### 14.2. FASE 1 – Análisis funcional y modelo de dominio

Objetivo funcional:
Bajar la visión a requerimientos detallados, casos de uso y modelo de datos lógico.

Actividades como Analista:

- Refinar y detallar los RF

  - Revisar RF-001 a RF-014:

    - Completar descripción detallada.

    - Añadir precondiciones, postcondiciones, reglas de negocio.

- Documentar Casos de Uso (CU) principales

  - Ejemplos:

    - CU-01: Registrarse en el sistema (RF-001).

    - CU-02: Iniciar sesión (RF-002, RF-003).

    - CU-03: Registrar gasto (RF-004, RF-014).

    - CU-04: Registrar ingreso (RF-005, RF-014).

    - CU-05: Consultar transacciones (RF-006).

    - CU-06: Gestionar categorías (RF-007).

    - CU-07: Gestionar medios de pago (RF-008).

    - CU-08: Ver resumen mensual (RF-009).

    - CU-09: Ver top 5 categorías (RF-010).

  - Para cada CU:

    - Actor principal.

    - Flujo básico.

    - Flujos alternos y excepciones.

    - Reglas de negocio asociadas.

- Modelo de dominio funcional (no técnico):

  - Entidades: Usuario, Transacción, Categoría, MedioPago.

  - Atributos funcionales clave (sin tipos de datos aún).

  - Relación entre entidades (1:N, etc.).

- Diccionario de datos funcional:

  - Definir cada campo:

    - Nombre funcional (ej.: “Monto de la transacción”).

    - Descripción.

    - Obligatorio / opcional.

    - Validaciones (ej.: > 0, longitud máxima, etc.).

Salidas de Fase 1:

- Especificación de Requerimientos Funcionales (ERF) con RF-001 a RF-014 bien definidos.

- Casos de Uso documentados.

- Modelo de dominio lógico.

- Diccionario de datos inicial.

### 14.3. FASE 2 – Diseño UX/UI y flujo de uso

Objetivo funcional:
Asegurar que la interfaz soporte los RF y especialmente RF-014 (rapidez de registro).

Actividades como Analista:

- Definir escenarios de uso (User Journeys):

  - “Registrar un gasto rápido saliendo del mercado”.

  - “Revisar cómo voy en el mes”.

  - “Ver en qué se va mi sueldo”.

- Revisión y ajuste de RF para usabilidad:

  - Confirmar campos mínimos exigidos para registro rápido (RF-004, RF-005).

  - Definir cuáles pueden ser opcionales o con valores por defecto (ej.: fecha = hoy, medio de pago más usado).

- Especificación funcional de pantallas (sin diseño gráfico):

  - Para cada pantalla:

    - Campos que muestra.

    - Acciones posibles.

    - Validaciones.

    - Navegación (desde/dónde a dónde).

- Criterios funcionales para UX:

  - Dónde se permiten combos, autocompletados.

  - Reglas como: “al guardar un gasto exitosamente, el sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y permitir registrar otro gasto con el mismo medio de pago y categoría por defecto”.

Salidas de Fase 2:

- Documento de Requisitos de UX Funcional (flujo de pantallas).

- Especificación funcional de cada pantalla clave (sin entrar en CSS/HTML).

- Criterios de aceptación funcional orientados a la rapidez de registro.

### 14.4. FASE 3 – Implementación MVP – Iteración 1 (Core backend + datos)

Objetivo funcional:
Garantizar que la lógica del negocio y los datos cumplen los RF antes de exponerlos al usuario final.

Actividades como Analista:

- Validar el modelo de datos físico propuesto contra el modelo funcional:

  - Verificar que cada entidad/atributo del modelo funcional esté mapeado a tablas/campos.

  - Validar integridad referencial según reglas del negocio:

    - Cada Transacción está asociada a un Usuario.

    - Cada Transacción referencia una Categoría y un Medio de pago válidos.

- Especificar las operaciones funcionales de la API (contratos funcionales):

  - Para cada RF (API):

    - Entradas requeridas.

    - Validaciones.

    - Salida esperada (estructura).

  - Ejemplo:

    - RF-004 / API “CrearGasto”:

    - Input: {monto, fecha, categoriaId, medioPagoId, descripcion}.

    - Reglas: monto > 0, categoría pertenece al usuario o es global, etc.

    - Output: gasto creado con ID + timestamp.

- Definir criterios de aceptación funcional por endpoint:

  - Qué se considera éxito.

  - Mensajes de error funcional significativos (ej.: “La categoría seleccionada no existe o no pertenece al usuario”).

- Soporte al equipo técnico en dudas de negocio:

  - Aclara cómo se deben comportar las validaciones.

  - Aclara qué pasa en casos bordes (fechas futuras, montos extremos, etc.).

Salidas de Fase 3:

- Especificación funcional de APIs (contratos: inputs, outputs, reglas).

- Matriz de trazabilidad RF ↔ Endpoint API.

- Casos de prueba funcionales base para backend (sin UI).

### 14.5. FASE 4 – Implementación MVP – Iteración 2 (Frontend + reportes)

Objetivo funcional:
Validar que el frontend implementa correctamente los flujos definidos y cumple con los RF orientados al usuario.

Actividades como Analista:

- Revisión de prototipos frontend contra RF y CU:

  - Verificar que cada pantalla implemente los campos y acciones acordadas.

  - Validar navegación y mensajes.

- Especificación funcional de reportes:

  - Para RF-009:

    - Definir exactamente:

      - Cómo se calcula el total de ingresos, gastos y saldo.

      - Qué rango temporal se toma por defecto (ej.: mes actual).

      - Formato de presentación (tabla, KPIs, etc. – a nivel funcional).

  - Para RF-010:

    - Definir criterio de ranking:

      - Sumar montos de gasto por categoría.

      - Ordenar descendentemente.

      - Tomar top 5 o todas si hay menos de 5.

- Criterios de aceptación funcional para UI:

  - Ejemplo para RF-014:

    - Pruebas de flujo donde el usuario:

      - Desde el dashboard hace clic en “Nuevo gasto”.

      - Completa campos obligatorios.

      - Guarda.

      - Tiempo < 15 segundos en una prueba realista.

- Definir mensajes funcionales de error y éxito:

  - Ej.: “El monto debe ser mayor a 0”.

  - “Transacción registrada correctamente”.

Salidas de Fase 4:

- Matriz de trazabilidad RF ↔ Pantallas/Componentes.

- Criterios de aceptación para pruebas funcionales de UI.

- Casos de prueba de reporte/resumen.

### 14.6. FASE 5 – Seguridad, despliegue y respaldo

Objetivo funcional:
 Asegurar que los aspectos de seguridad y backups cumplen las necesidades del Sponsor.

Actividades como Analista:

- Especificar requisitos funcionales de seguridad (RF-011):

  - Requerimiento: “En producción, toda URL del sistema debe ser accesible solo por HTTPS”.

  - Escenarios:

    - Acceso HTTP debe redirigir a HTTPS.

    - Gestionar expiración de sesión.

- Especificar requisitos funcionales de backup (RF-012) y restauración (RF-013):

  - Frecuencia de backup (mínimo semanal).

  - Qué se respalda (toda BD, al menos tablas funcionales clave).

  - Comunicación: quién debe ser notificado en caso de fallo.

  - Flujo funcional de restauración:

    - Quién ejecuta la restauración.

    - Qué impacto tiene: la app puede quedar indisponible un tiempo, etc.

- Definir criterios de aceptación para salida a producción:

  - Checklist funcional:

    - RF-011 a RF-013 validados.

    - Prueba de restauración completada.

Salidas de Fase 5:

- Documento de Requisitos Funcionales de Seguridad y Respaldo.

- Checklist de salida a producción.

- Casos de prueba funcionales: acceso HTTPS, restauración validada.

### 14.7. FASE 6 – Uso real, métricas y ajustes

Objetivo funcional:
 Medir si los RF realmente soportan los objetivos de uso y mejora continua.

Actividades como Analista:

- Definir y documentar métricas funcionales:

  - Nº de días con al menos una transacción (para objetivo del 80%).

  - Nº medio de transacciones por día.

  - Tiempo promedio de registro de una transacción (si se puede medir).

- Recolección estructurada de feedback:

  - Pequeña encuesta funcional al usuario (Sponsor):

    - ¿Te resulta fácil registrar un gasto?

    - ¿Entiendes tus reportes mensuales?

    - ¿Qué necesitas que la app te muestre que ahora no muestra?

- Proponer mejoras funcionales para siguiente release:

  - Nuevos RF o ajustes a RF existentes.

  - Priorizar con el Product Owner (nueva versión del backlog).

Salidas de Fase 6:

- Informe funcional de uso del sistema (2 meses).

- Lista priorizada de mejoras (nuevo backlog funcional).

- Revisión de RF-014 (rapidez de uso) en base a métricas reales.

## 15. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (ERF)

### 15.1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto:
 Sistema Web Multiusuario de Control de Finanzas Personales

Versión del documento: 1.0
 Fecha: (completar)
 Elaborado por: Analista Funcional
 Revisado por: Product Owner / Sponsor
 Aprobado por: Sponsor

### 15.2. Introducción

- Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito definir y describir de manera detallada los requerimientos funcionales del sistema web de control de finanzas personales, orientado a usuarios que desean registrar y analizar sus ingresos e inversiones, así como sus gastos recurrentes y variables (agua, luz, internet, pasajes, víveres, mercado, electrodomésticos, aseo, entre otros).

  - La ERF servirá como base para:

    - El diseño funcional y técnico del sistema.

    - La implementación por parte del equipo de desarrollo.

    - La elaboración de casos de prueba funcionales.

    - La validación de los entregables por parte del Sponsor.

- Alcance del sistema (MVP)

  - El alcance de la primera versión (MVP) incluye:

- Registro y autenticación de usuarios (multiusuario).

- Registro de transacciones de ingreso y gasto con sus atributos clave.

- Gestión de categorías de ingreso y gasto.

- Gestión de medios de pago/cobro.

- Consulta de transacciones con filtros.

- Reporte/resumen mensual de ingresos, gastos y saldo.

- Reporte de top 5 categorías de gasto.

- Requisitos básicos de seguridad (autenticación, uso de HTTPS en producción).

- Mecanismos funcionales de respaldo y restauración de la base de datos.

  - Quedan fuera del alcance del MVP (para fases posteriores):

- Gestión de metas de ahorro.

- Gestión avanzada de deudas y préstamos con cronogramas.

- Alertas automáticas avanzadas (notificaciones push, email, etc.).

- Integración con bancos u otras plataformas externas.

- Audiencia objetivo del documento

  - Este documento está dirigido a:

- Product Owner / Líder de Proyecto.

- Equipo de análisis y diseño.

- Equipo de desarrollo (frontend y backend).

- Equipo de QA / testing.

- Sponsor / Cliente (para revisión y aprobación funcional).

### 15.3. Visión y objetivos del sistema

- Visión

Proveer una aplicación web multiusuario que permita a las personas registrar de forma rápida y sencilla sus ingresos y gastos, clasificar sus transacciones por categorías y medios de pago/cobro, y visualizar resúmenes claros que les ayuden a tomar mejores decisiones financieras.

- Objetivos principales (resumen)

  - Permitir un control centralizado de ingresos y gastos.

  - Garantizar que el registro de transacciones sea rápido y simple.

  - Proporcionar reportes claros que muestren la situación financiera mensual (ingresos, gastos, saldo y categorías principales).

  - Asegurar una base funcional y técnica que permita escalar a futuras funcionalidades.

### 15.4. Actores del sistema

- Usuario Final

  - Persona que utiliza la aplicación para:

- Registrar sus ingresos y gastos.

- Gestionar sus categorías y medios de pago.

- Consultar reportes y resúmenes

- Sponsor / Cliente

  - Persona interesada en que el sistema funcione y cumpla los objetivos estratégicos. Valida:

- Alcance del producto.

- Cumplimiento de objetivos SMART.

- Aprobación de salida a producción.

  - (Opcional futuro)

- Administrador del Sistema

  - Rol que podría existir en versiones futuras para:

- Monitorear el uso del sistema.

- Administrar parámetros globales.

- Ejecutar restauraciones y tareas de mantenimiento.

  - En el MVP, estas tareas pueden ser realizadas manualmente por el equipo técnico.

### 15.5. Descripción general de procesos

- Proceso: Registro de ingresos

  - El usuario registra entradas de dinero provenientes de:

- Sueldo.

- CTS.

- Préstamos recibidos.

- Ingresos de negocios de terceros.

- Ingresos extra (freelance, ventas, etc.).

  - Cada ingreso se registra con: monto, fecha, tipo/origen, medio de cobro y descripción opcional.

- Proceso: Registro de gastos

  - El usuario registra sus gastos cotidianos, como:

- Servicios (agua, luz, internet, teléfono).

- Transporte (pasajes).

- Compras de víveres y mercado.

- Electrodomésticos.

- Productos de aseo, entre otros.

  - Cada gasto se registra con: monto, fecha, categoría de gasto, medio de pago y descripción opcional.

- Proceso: Categorización

  - El usuario clasifica sus transacciones en categorías de ingreso o gasto. El sistema ofrece:

- Categorías predefinidas.

- Posibilidad de crear categorías personalizadas.

- Proceso: Gestión de medios de pago/cobro

  - El usuario indica con qué medio pagó/cobró:

- Efectivo.

- Tarjeta de crédito/débito.

- Transferencia bancaria.

- Billetera móvil (Yape, Plin, etc.).

- Otros medios personalizados.

- Proceso: Generación de reportes

  - El usuario consulta:

- Un resumen mensual con total de ingresos, total de gastos y saldo.

- Un reporte de las 5 categorías donde más gasta.

### 15.6. Requerimientos funcionales

Nota: Los IDs RF-00X se utilizan para trazar con historias de usuario, casos de uso y pruebas.

- RF-001 – Registro de usuarios

  - El sistema debe permitir que una persona se registre con un correo electrónico y una contraseña, creando una cuenta única en el sistema.

- Entradas: Correo electrónico, contraseña, confirmación de contraseña.

- Salidas: Confirmación de registro exitoso o mensajes de error (ej.: correo ya registrado).

- Reglas:

      - La contraseña debe cumplir con políticas mínimas de seguridad definidas (por ejemplo, longitud mínima).

- RF-002 – Autenticación (login)

  - El sistema debe permitir que un usuario inicie sesión proporcionando su correo electrónico y contraseña válidos.

- Entradas: Correo electrónico, contraseña.

- Salidas: Acceso a la aplicación o mensaje de error (credenciales inválidas).

- Reglas:

      - Validar que el usuario esté activo.

      - Manejo básico de intentos fallidos (versión MVP: mensajes genéricos).

- RF-003 – Gestión de sesión y aislamiento de datos

  - El sistema debe asociar todas las operaciones a la cuenta del usuario autenticado y garantizar que un usuario no pueda acceder a datos de otros usuarios.

- Entradas: Token/sesión del usuario autenticado.

- Reglas:

      - Toda transacción, categoría y medio de pago se guarda y se consulta en el contexto del usuario actual.

- RF-004 – Registro de gasto

  - El sistema debe permitir registrar un gasto con los siguientes datos:

- Monto (obligatorio).

- Fecha de la transacción (obligatorio, por defecto la fecha actual).

- Categoría de gasto (obligatorio).

- Medio de pago (obligatorio).

- Descripción (opcional).

  - Reglas:

- El monto debe ser mayor a 0.

- La fecha no puede ser claramente inválida (ej.: formato erróneo).

- La categoría y el medio de pago deben existir y estar activos para el usuario.

- RF-005 – Registro de ingreso

  - El sistema debe permitir registrar un ingreso con:

- Monto (obligatorio).

- Fecha de la transacción (obligatorio, por defecto la fecha actual).

- Tipo/origen del ingreso (sueldo, CTS, préstamo, ingreso extra, negocio, otro) (obligatorio).

- Medio de cobro (opcional/obligatorio según diseño).

- Descripción (opcional).

  - Reglas:

- El monto debe ser mayor a 0.

- La fecha debe tener un formato válido.

- El tipo/origen debe pertenecer al catálogo definido.

- RF-006 – Consulta y filtrado de transacciones

  - El sistema debe permitir al usuario ver una lista de sus transacciones (ingresos y gastos) y filtrarlas por:

- Rango de fechas.

- Tipo de transacción (ingreso/gasto).

- Categoría.

- Medio de pago/cobro.

  - Salidas:

- Listado de transacciones con: fecha, tipo, categoría, medio, monto y descripción.

- RF-007 – Gestión de categorías

  - El sistema debe permitir al usuario:

- Ver un listado de categorías predefinidas (de ingreso y de gasto).

- Crear nuevas categorías personalizadas.

- Editar el nombre de sus categorías.

- Desactivar categorías para que no se usen en nuevos registros.

  - Reglas:

- No se debe permitir eliminar físicamente categorías que ya estén asociadas a transacciones; en su lugar, se desactivan.

- Debe existir una distinción clara entre categorías de ingreso y de gasto.

- RF-008 – Gestión de medios de pago/cobro

  - El sistema debe permitir:

- Ver un listado de medios de pago/cobro predefinidos.

- Crear medios de pago/cobro personalizados.

- Editar el nombre de los medios de pago/cobro.

- Desactivar medios para evitar su uso en nuevas transacciones.

- RF-009 – Resumen mensual de ingresos, gastos y saldo

  - El sistema debe generar un resumen para un mes o rango de fechas, mostrando:

- Total de ingresos.

- Total de gastos.

- Saldo (ingresos – gastos).

  - Reglas:

- El usuario debe poder seleccionar el mes/año o rango de fechas.

- Por defecto, el sistema debe mostrar el mes actual.

- RF-010 – Top 5 categorías de gasto

  - El sistema debe mostrar, para un mes o rango seleccionado, las 5 categorías donde el usuario ha registrado mayor monto de gasto.

  - Reglas:

- Si existen menos de 5 categorías, se muestran todas.

- Deben excluirse categorías de ingreso; solo se consideran categorías de gasto.

- RF-011 – Acceso vía HTTPS en producción

  - El sistema debe operar bajo protocolo HTTPS en el entorno productivo, evitando el acceso por HTTP simple.

  - Reglas:

- Cualquier intento de acceso vía HTTP debe redirigir a HTTPS (o bloquearse según configuración).

- RF-012 – Backup automático de base de datos

  - El sistema debe contar con un mecanismo de respaldo periódico (al menos semanal) de la base de datos.

  - Aspecto funcional:

- Debe existir la definición funcional de qué se respalda (todas las tablas críticas).

- El Sponsor debe ser informado de la política de backup.

- RF-013 – Restauración de base de datos

  - Debe existir un procedimiento documentado para restaurar la base de datos a partir de un backup y recuperar la operación del sistema.

  - Reglas:

- El procedimiento debe probarse al menos una vez antes de la salida a producción.

- El Sponsor debe conocer las implicancias (posible pérdida de datos entre backup y fallo).

- RF-014 – Restricciones de tiempo y pasos para el registro de transacción

  - El diseño funcional del flujo de registro de transacciones debe permitir:

- Completar el registro en un máximo de 4 clics/taps.

- Un tiempo objetivo de ≤ 15 segundos en un escenario de uso normal.

  - Este requerimiento guía las decisiones de UX/UI, campos por defecto, validaciones y flujos.

### 15.7. Casos de uso

- CU-01 – Registrarse en el sistema

Identificador: CU-01
 Nombre: Registrarse en el sistema
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite que una persona cree una cuenta en el sistema, registrando su correo electrónico y una contraseña, con el fin de utilizar la aplicación para gestionar sus finanzas personales.

Requerimientos asociados: RF-001

Precondiciones

- El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente con el mismo correo electrónico.

- El sistema debe estar disponible.

Postcondiciones

- Se crea una nueva cuenta de usuario en estado activo.

- El usuario queda habilitado para iniciar sesión en el sistema.

Flujo básico

- El actor accede a la opción “Registrarse” en la pantalla inicial del sistema.

- El sistema muestra el formulario de registro con los campos: correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.

- El actor ingresa su correo electrónico.

- El actor ingresa una contraseña válida según la política definida.

- El actor ingresa la confirmación de la contraseña.

- El actor selecciona la opción “Registrar”.

- El sistema valida:

  - Que el correo tenga un formato válido.

  - Que la contraseña cumpla con las políticas de seguridad.

  - Que la confirmación coincida con la contraseña.

  - Que el correo no se encuentre ya registrado.

- Si todas las validaciones son correctas, el sistema registra la nueva cuenta de usuario.

- El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el registro fue exitoso.

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Correo con formato inválido:

  - En el paso 7, si el correo no tiene un formato válido, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir el campo.

  - El flujo se retoma en el paso 3.

- FA-02 – Contraseñas no coinciden:

  - En el paso 7, si la contraseña y su confirmación no coinciden, el sistema muestra un mensaje de error.

  - El flujo se retoma en el paso 4.

- FA-03 – Correo ya registrado:

  - En el paso 7, si el correo ya existe en el sistema, se muestra un mensaje indicando que el correo está asociado a otra cuenta.

  - El actor puede ingresar otro correo o cancelar el registro.

- FE-01 – Error técnico:

  - Si ocurre un error interno al registrar la cuenta, el sistema muestra un mensaje genérico de error e indica que se intente más tarde.

  - No se crea la cuenta.

- CU-02 – Iniciar sesión

Identificador: CU-02
 Nombre: Iniciar sesión
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite que el usuario autenticado acceda a su cuenta, ingresando su correo y contraseña, para visualizar y gestionar sus datos financieros personales.

Requerimientos asociados: RF-002, RF-003

Precondiciones

- El usuario debe estar registrado en el sistema.

- La cuenta de usuario debe estar activa.

- El sistema debe estar disponible.

Postcondiciones

- El usuario ingresa al sistema con una sesión válida.

- El contexto del sistema queda asociado al usuario autenticado.

Flujo básico

- El actor accede a la pantalla de inicio de sesión.

- El sistema muestra el formulario de login con los campos: correo y contraseña.

- El actor ingresa su correo electrónico.

- El actor ingresa su contraseña.

- El actor selecciona la opción “Iniciar sesión”.

- El sistema valida:

  - Que el correo exista en el sistema.

  - Que la contraseña proporcionada coincida con la almacenada.

  - Que la cuenta se encuentre activa.

- Si las credenciales son válidas, el sistema crea una sesión para el usuario.

- El sistema redirige al usuario al dashboard o página principal de la aplicación.

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Credenciales inválidas:

  - En el paso 6, si el correo no existe o la contraseña no coincide, el sistema muestra un mensaje genérico indicando que las credenciales son incorrectas.

  - El flujo se retoma en el paso 3.

- FA-02 – Cuenta inactiva/bloqueada:

  - En el paso 6, si la cuenta se encuentra inactiva o bloqueada, el sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta no se encuentra habilitada.

  - El caso de uso finaliza sin inicio de sesión.

- FE-01 – Error técnico:

  - Si ocurre un error de sistema, se muestra un mensaje genérico de error.

  - No se establece la sesión.

- CU-03 – Registrar gasto

Identificador: CU-03
 Nombre: Registrar gasto
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite que el usuario registre un gasto asociado a una categoría y medio de pago, para llevar el control de sus egresos.

Requerimientos asociados: RF-003, RF-004, RF-007, RF-008, RF-014

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.

- Debe existir al menos una categoría de gasto disponible (predefinida o personalizada).

- Debe existir al menos un medio de pago disponible.

- El sistema debe estar disponible.

Postcondiciones

- El gasto queda registrado y asociado al usuario autenticado.

- El gasto se considera en las consultas y reportes posteriores.

Flujo básico

- El actor, desde el sistema autenticado, accede a la opción “Registrar gasto”.

- El sistema muestra el formulario de registro de gasto con los campos: monto, fecha, categoría, medio de pago, descripción.

- El actor ingresa el monto del gasto.

- El actor verifica o modifica la fecha (por defecto, la fecha actual).

- El actor selecciona la categoría de gasto desde el listado disponible.

- El actor selecciona el medio de pago desde el listado disponible.

- El actor ingresa, de manera opcional, una descripción del gasto.

- El actor selecciona la opción “Guardar”.

- El sistema valida:

  - Que el monto sea mayor a 0.

  - Que la fecha tenga formato válido.

  - Que la categoría y medio de pago existan y estén activos para el usuario.

- Si las validaciones son correctas, el sistema registra el gasto.

- El sistema muestra un mensaje de confirmación y puede ofrecer la opción de “Registrar otro gasto” reutilizando algunos valores (por ejemplo, categoría o medio de pago).

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Monto inválido:

  - En el paso 9, si el monto es vacío, no numérico o menor o igual a 0, el sistema muestra mensaje de error y resalta el campo.

  - El flujo se retoma en el paso 3.

- FA-02 – Categoría no seleccionada:

  - En el paso 9, si no se ha seleccionado categoría, el sistema muestra mensaje indicando que el campo es obligatorio.

  - El flujo se retoma en el paso 5.

- FA-03 – Medio de pago no seleccionado:

  - En el paso 9, si no se ha seleccionado medio de pago, se muestra mensaje indicando que el campo es obligatorio.

  - El flujo se retoma en el paso 6.

- FA-04 – No existen categorías o medios:

  - En los pasos 5 o 6, si no existen categorías o medios disponibles, el sistema informa la situación y ofrece redirigir a la gestión de categorías/medios (CU-06/CU-07) o cancelar.

- FE-01 – Error técnico al guardar:

  - Si se produce un error al registrar el gasto, el sistema muestra un mensaje de error.

  - No se registra el gasto.

- CU-04 – Registrar ingreso

Identificador: CU-04
 Nombre: Registrar ingreso
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite que el usuario registre un ingreso (sueldo, CTS, préstamo, ingresos extra, negocios, etc.) para llevar el control de sus entradas de dinero.

Requerimientos asociados: RF-003, RF-005, RF-007, RF-008, RF-014

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.

- Debe existir al menos un tipo de ingreso disponible (según catálogo definido).

- El sistema debe estar disponible.

Postcondiciones

- El ingreso queda registrado y asociado al usuario autenticado.

- El ingreso se considera en consultas y reportes de resumen.

Flujo básico

- El actor, desde el sistema autenticado, accede a la opción “Registrar ingreso”.

- El sistema muestra el formulario de registro de ingreso con los campos: monto, fecha, tipo/origen de ingreso, medio de cobro (si aplica), descripción.

- El actor ingresa el monto del ingreso.

- El actor verifica o modifica la fecha (por defecto, fecha actual).

- El actor selecciona el tipo/origen del ingreso (sueldo, CTS, préstamo, ingreso extra, negocio, otro).

- El actor selecciona, si corresponde, el medio de cobro.

- El actor ingresa una descripción opcional.

- El actor selecciona la opción “Guardar”.

- El sistema valida:

  - Que el monto sea mayor a 0.

  - Que la fecha tenga un formato válido.

  - Que el tipo/origen pertenezca al catálogo definido.

- Si las validaciones son correctas, el sistema registra el ingreso.

- El sistema muestra un mensaje de confirmación y puede ofrecer registrar otro ingreso.

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Monto inválido:

  - Similar a CU-03: si el monto es inválido, se muestra mensaje y se solicita corregir.

- FA-02 – Tipo/origen no seleccionado:

  - En el paso 9, si no se ha seleccionado origen, se muestra mensaje indicando que el campo es obligatorio.

- FA-03 – Medio de cobro opcional no válido:

  - Si el medio de cobro no corresponde a un medio existente/activo, el sistema muestra mensaje de error.

- FE-01 – Error técnico:

  - Si ocurre un fallo al guardar, se muestra mensaje de error y no se registra el ingreso.

- CU-05 – Consultar transacciones

Identificador: CU-05
 Nombre: Consultar transacciones
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite que el usuario visualice la lista de sus transacciones (ingresos y gastos), aplicando filtros por fecha, tipo, categoría y medio de pago/cobro.

Requerimientos asociados: RF-003, RF-006

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.

- Debe existir al menos una transacción registrada (si no, se informa que no hay datos).

- El sistema debe estar disponible.

Postcondiciones

- El usuario visualiza un listado filtrado de sus transacciones.

Flujo básico

- El actor accede a la opción “Transacciones” o similar.

- El sistema muestra, por defecto, el listado de transacciones del mes actual (o de un rango por defecto) asociadas al usuario.

- El actor puede aplicar filtros por:

  - Rango de fechas.

  - Tipo (ingreso, gasto o ambos).

  - Categoría.

  - Medio de pago/cobro.

- El actor selecciona los filtros deseados.

- El actor ejecuta la búsqueda o actualización de la lista.

- El sistema consulta las transacciones que cumplen con los criterios seleccionados.

- El sistema muestra el listado de transacciones con los campos relevantes (fecha, tipo, categoría, medio, monto, descripción).

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Sin resultados:

  - En el paso 7, si no existen transacciones que cumplan con los filtros, el sistema muestra mensaje “No se encontraron transacciones con los criterios especificados” y muestra una lista vacía.

- FA-02 – Filtros inválidos:

  - Si el usuario ingresa un rango de fechas inválido (ej.: fecha inicial mayor que fecha final), el sistema muestra un mensaje de error y no ejecuta la búsqueda hasta corregir.

- FE-01 – Error técnico:

  - Si ocurre un fallo al recuperar los datos, se muestra mensaje de error genérico.

- CU-06 – Gestionar categorías

Identificador: CU-06
 Nombre: Gestionar categorías
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite al usuario administrar sus categorías de ingreso y gasto, incluyendo la visualización, creación, edición y desactivación de categorías.

Requerimientos asociados: RF-003, RF-007

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.

- El sistema debe tener un conjunto inicial de categorías predefinidas (opcional pero recomendado).

Postcondiciones

- El conjunto de categorías del usuario queda actualizado (nuevas, editadas o desactivadas).

- Las categorías desactivadas ya no se presentan para nuevas transacciones.

Flujo básico

- El actor accede a la opción “Categorías”.

- El sistema muestra el listado de categorías disponibles (propias y/o predefinidas) clasificadas por tipo (ingreso/gasto).

- El actor puede realizar alguna de las siguientes acciones:

  - Crear nueva categoría.

  - Editar una categoría existente.

  - Desactivar una categoría.

- Para crear:

  - El actor selecciona “Nueva categoría”.

  - El sistema muestra un formulario con nombre de categoría y tipo (ingreso/gasto).

  - El actor ingresa el nombre y selecciona el tipo.

  - El actor guarda la nueva categoría.

  - El sistema valida que no exista otra categoría activa con el mismo nombre para el mismo usuario y tipo.

  - El sistema registra la categoría y actualiza el listado.

- Para editar:

  - El actor selecciona una categoría existente.

  - El sistema muestra los datos de la categoría.

  - El actor modifica el nombre (u otros atributos permitidos).

  - El actor guarda los cambios.

  - El sistema valida y actualiza la categoría.

- Para desactivar:

  - El actor selecciona una categoría y elige la acción “Desactivar”.

  - El sistema solicita confirmación.

  - El actor confirma.

  - El sistema marca la categoría como inactiva.

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Nombre duplicado al crear/editar:

  - Si ya existe una categoría activa con el mismo nombre y tipo, el sistema muestra mensaje de error y no permite guardar.

- FA-02 – Categoría asociada a transacciones:

  - Si se intenta eliminar físicamente una categoría con transacciones asociadas, el sistema no lo permite y en su lugar solo permite desactivarla.

- FE-01 – Error técnico:

  - Ante fallos al guardar cambios, se muestra mensaje de error y no se aplican modificaciones.

- CU-07 – Gestionar medios de pago/cobro

Identificador: CU-07
 Nombre: Gestionar medios de pago/cobro
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite al usuario administrar los medios de pago/cobro (efectivo, tarjeta, transferencia, billeteras digitales, etc.) incluyendo su creación, edición y desactivación.

Requerimientos asociados: RF-003, RF-008

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.

- El sistema puede contar con medios de pago/cobros predefinidos.

Postcondiciones

- El catálogo de medios de pago/cobro del usuario queda actualizado.

Flujo básico

- El actor accede a la opción “Medios de pago/cobro”.

- El sistema muestra el listado de medios disponibles (propios y/o predefinidos).

- El actor puede:

  - Crear un nuevo medio.

  - Editar un medio existente.

  - Desactivar un medio.

- Para crear:

  - El actor selecciona “Nuevo medio”.

  - El sistema muestra un formulario con el nombre del medio (ej.: “Tarjeta Visa Banco X”).

  - El actor ingresa el nombre.

  - El actor guarda.

  - El sistema valida que no exista ya un medio activo con el mismo nombre para el usuario.

  - El sistema registra el nuevo medio y actualiza el listado.

- Para editar:

  - El actor selecciona un medio existente.

  - Modifica el nombre (u otros atributos permitidos).

  - Guarda los cambios.

  - El sistema valida y actualiza el medio.

- Para desactivar:

  - El actor elige la opción “Desactivar” sobre un medio.

  - El sistema solicita confirmación.

  - El actor confirma.

  - El sistema marca el medio como inactivo.

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Nombre duplicado:

  - Si ya existe un medio activo con el mismo nombre, el sistema no permite guardarlo y muestra un mensaje de error.

- FA-02 – Medio asociado a transacciones:

  - Si se intenta eliminar físicamente un medio con transacciones asociadas, el sistema no lo permite y solo admite su desactivación.

- FE-01 – Error técnico:

  - Fallos al guardar cambios generan un mensaje de error y no se aplican modificaciones.

- CU-08 – Ver resumen mensual

Identificador: CU-08
 Nombre: Ver resumen mensual
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite que el usuario consulte un resumen de sus ingresos, gastos y saldo para un mes (o rango de fechas) determinado, así como obtener una visión general de su situación financiera.

Requerimientos asociados: RF-003, RF-006, RF-009

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.

- El sistema debe ser capaz de acceder a las transacciones del usuario (aunque podrían no existir).

Postcondiciones

- El usuario visualiza el resumen de ingresos, gastos y saldo para el periodo seleccionado.

Flujo básico

- El actor accede a la opción “Resumen mensual”.

- El sistema propone por defecto el mes y año actual.

- El actor puede aceptar el periodo propuesto o seleccionar otro mes/año (o rango de fechas).

- El actor confirma la consulta del resumen.

- El sistema obtiene todas las transacciones del usuario dentro del periodo seleccionado.

- El sistema calcula:

  - Total de ingresos.

  - Total de gastos.

  - Saldo = ingresos – gastos.

- El sistema muestra los resultados en una vista de resumen (por ejemplo, tarjetas o tabla de totales).

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Sin transacciones en el periodo:

  - En el paso 6, si no hay transacciones en el periodo, el sistema muestra todos los totales en cero e indica que “No se registran transacciones en el periodo seleccionado”.

- FA-02 – Periodo inválido:

  - Si la selección de fechas es inválida (ej.: fecha inicial > fecha final), el sistema muestra un mensaje de error y no realiza el cálculo.

- FE-01 – Error técnico:

  - Si ocurre un error al recuperar datos o calcular totales, el sistema muestra un mensaje de error.

- CU-09 – Ver top 5 categorías de gasto

Identificador: CU-09
 Nombre: Ver top 5 categorías de gasto
 Actor principal: Usuario final
 Actores secundarios: Ninguno
 Descripción:
 Permite que el usuario visualice cuáles son las 5 categorías en las que más gasta en un periodo determinado, con el fin de identificar oportunidades de ahorro.

Requerimientos asociados: RF-003, RF-006, RF-010
 (Suele estar combinado en la misma pantalla que el resumen mensual, pero se documenta como CU separado.)

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.

- Deben existir transacciones de tipo gasto en el periodo seleccionado (si no, se muestra que no hay datos).

Postcondiciones

- El usuario conoce cuáles son sus categorías de gasto más relevantes en el periodo consultado.

Flujo básico

- El actor accede a la opción “Top categorías de gasto”, o bien desde el resumen mensual visualiza la sección correspondiente.

- El sistema propone por defecto el mes y año actual.

- El actor puede aceptar el periodo propuesto o seleccionar otro periodo.

- El actor confirma la consulta.

- El sistema obtiene todas las transacciones de tipo gasto del usuario en el periodo seleccionado.

- El sistema agrupa los montos de gasto por categoría.

- El sistema ordena las categorías por monto total de gasto de mayor a menor.

- El sistema selecciona las 5 primeras categorías (o todas si hay menos de 5).

- El sistema muestra:

  - El listado de categorías con su monto total de gasto.

  - Opcionalmente, un gráfico (torta, barras, etc.) que facilite la interpretación.

- El caso de uso finaliza.

Flujos alternativos y excepciones

- FA-01 – Sin gastos en el periodo:

  - Si en el paso 5 no se encuentran gastos, el sistema muestra un mensaje indicando que “No se registran gastos en el periodo seleccionado” y el listado aparecerá vacío.

- FA-02 – Menos de 5 categorías:

  - Si el usuario tiene menos de 5 categorías con gasto, el sistema muestra todas las categorías encontradas sin error.

- FE-01 – Error técnico:

  - Ante fallos al consultar o procesar datos, el sistema muestra un mensaje de error.

1. Clasificación de ingresos: cómo deberías manejarlos

En tu contexto, yo separaría los ingresos en 4 grandes grupos (nivel “tipo/origen” en el sistema):

- Ingresos laborales

  - Sueldo / salario.

  - Horas extra, bonos.

  - CTS cuando efectivamente se deposita o se retira a cuenta personal.

- Ingresos de negocios / independientes

  - Negocios propios.

  - Servicios freelance.

  - Comisiones.

  - Alquileres (si aplica).

- Ingresos financieros / extraordinarios

  - Intereses ganados.

  - Devoluciones de impuestos, devoluciones de compras.

  - Venta de activos (venta de electrodoméstico, auto, etc.).

  - Herencias, regalos grandes, etc.

- Flujos de deuda y otros

  - Préstamos recibidos (créditos personales, préstamos familiares, etc.).

  - Cobros de negocios de terceros (si los manejas como “viene plata por cuenta de un tercero”).

Punto clave (muy importante): los préstamos NO son ingreso “real”

- Desde el punto de vista de caja, sí entra dinero → cashflow positivo.

- Desde el punto de vista patrimonial, no es ingreso sino deuda: aumenta tu efectivo, pero también aumenta lo que debes.

👉 ¿Qué recomiendo para el MVP?

- En el modelo de datos dejar muy claro que el tipo “PRÉSTAMO RECIBIDO” es un flujo de deuda, no un ingreso laboral.

- Te propongo:

  - Mantenerlo como tipo especial dentro de “Ingresos”, pero marcado con un flag: EsDeuda = true.

  - En los reportes:

    - En el reporte estándar de “ingresos vs gastos”, puedes elegir:

      - O bien incluirlo con una nota (“este flujo incluye préstamos”),

      - O bien mostrarlo separado: “Ingresos operativos” vs “Entradas por deuda”.

Más adelante, cuando hagas módulo de deudas, ese dinero debe alimentar la ficha de la deuda.

2. Clasificación de gastos: para que sirva de verdad al usuario

Yo organizaría tus gastos así (esto te sirve para jerarquizar categorías):

2.1. Según necesidad (muy útil para reportes)

- Gastos esenciales fijos

  - Alquiler / hipoteca

  - Agua

  - Luz

  - Internet / teléfono

  - Seguro de salud / pensión (si se pagan directo)

  - Colegios, servicios recurrentes

- Gastos esenciales variables

  - Víveres / mercado

  - Transporte (pasajes)

  - Aseo personal y del hogar

  - Medicinas

- Gastos no esenciales (discrecionales)

  - Salidas, ocio, restaurantes.

  - Compras de electrodomésticos (a veces es esencial, pero en general lo tratamos como inversión de consumo).

  - Ropa y accesorios.

  - Suscripciones (Netflix, Spotify, etc.) si se desea considerar como no esenciales.

- Gastos financieros

  - Intereses de préstamos.

  - Comisiones bancarias.

  - Mora, penalidades.

2.2. Cómo aterrizarlo en tu app

A nivel de diseño funcional:

- En tu tabla de Categorías agrega campos tipo:

  - TipoMovimiento: Ingreso / Gasto

  - NivelNecesidad: Esencial / NoEsencial (opcional en el MVP, pero muy útil)

  - EsFijo: boolean (fijo/recurrente)

- Para el usuario común, tú puedes pre-cargar categorías como:

  - Agua (Gasto, Esencial, Fijo)

  - Luz (Gasto, Esencial, Fijo)

  - Internet (Gasto, Esencial, Fijo)

  - Pasajes (Gasto, Esencial, Variable)

  - Víveres (Gasto, Esencial, Variable)

  - Electrodomésticos (Gasto, NoEsencial, Variable)

  - Aseo (Gasto, Esencial, Variable)

  - Entretenimiento (Gasto, NoEsencial, Variable)

  - etc.

Esto te permitirá más adelante sacar indicadores tipo:

- “% de tus ingresos que se va a gastos esenciales”

- “% que se va a gastos no esenciales”

3. Manejo de deudas: mínimo viable + evolución

Aunque en el MVP no implementes un módulo completo de deudas, es importante que no deformes demasiado la realidad financiera del usuario.

3.1. En el MVP (simplificado pero razonable)

Yo haría:

- Cuando recibes un préstamo:

  - Registrar como entrada de dinero, tipo PrestamoRecibido.

  - NO mezclarlo con sueldo/ingresos “ganados”.

  - Mostrarlo en el resumen como

    - “Ingresos laborales/negocio”: X

    - “Entradas por deuda”: Y

- Cuando pagas una cuota de préstamo:

  - Registrar como gasto en una categoría Deudas / Créditos.

  - Todo el pago se registra como gasto (intereses + amortización juntos) en el MVP.

No es perfecto, pero para la mayoría de usuarios les basta ver cuánto les “succionan” al mes las deudas.

3.2. Para versión más avanzada (no-MVP)

Cuando quieras hacerlo bien-bien:

- Definir entidad DEUDA:

  - Monto original.

  - Tasa de interés.

  - Plazo.

  - Cuota mínima.

- Cada pago se separa:

  - Parte de interés → Gasto financiero.

  - Parte de capital → reduce saldo de deuda (no gasto, es movimiento de balance).

- Indicadores avanzados:

  - Relación deuda/ingreso.

  - Tiempo estimado para salir de deuda.

Por ahora, con el MVP, lo importante es:

No tratar el préstamo como ingreso “sano” ni mezclado con sueldo.
No tratar el pago como una cosa perdida: marcarlo como gasto de “deudas”.

4. Cosas críticas que tu sistema debe distinguir desde YA

Si quieres que tu app sea “financieramente sana”, recomiendo:

4.1. Distinguir estos tipos de movimientos

En lugar de solo “Ingreso/Gasto”, piensa en:

- Ingreso Activo (sueldo, negocio)

- Ingreso Pasivo (alquileres, intereses)

- Entrada por Deuda (préstamos recibidos)

- Gasto de Consumo (servicios, víveres, etc.)

- Gasto Financiero (intereses, comisiones)

- Movimiento de Ahorro / Transferencia interna (cuando mueves dinero de cuenta corriente a cuenta de ahorro)

👉 Esto último es clave: si alguien “se paga a sí mismo” (ej. pasa 500 a una cuenta de ahorro), eso no es gasto, es transferencia entre bolsillos. Si lo marcas como gasto, el sistema le mentiría (“gastaste 500”), cuando en realidad los ahorró.

Mi recomendación mínima para MVP:

- Agregar una categoría especial: “Ahorro / Transferencia interna” y marcarla como NoCuentaComoGasto = true (o campo similar).

- En el cálculo de totales:

  - Gastos reales = suma de transacciones de tipo gasto menos las marcadas como ahorro/transferencia.

5. Indicadores financieros recomendados (MVP vs Futuro)

5.1. Indicadores para el MVP (recomendado que ya estén previstos)

Con los datos que vas a tener, puedes sacar:

- Saldo mensual

  - Ya lo tienes (Ingresos – Gastos).

- Tasa de ahorro mensual (%)

  - Definición simple:

Tasa de ahorro=Ingresos totales-Gastos realesIngresos totales×100

  - Esto le dice al usuario: “qué porcentaje de lo que entra se queda contigo”.

- % de gastos esenciales vs no esenciales

  - Usa NivelNecesidad en categorías:

%Esencial=Gastos en categorıas esencialesGastos totales×100
%NoEsencial=100-%Esencial

  - Esto es brutalmente útil: si alguien tiene 60–70% en no esenciales, tiene un problema clarito.

- Peso de deudas en el gasto mensual

  - Si clasificas las cuotas de préstamos como “Deudas”, puedes mostrar:

%GastosDeDeuda=Cuotas de deudasGastos totales×100

Con estos 4 indicadores, tu app ya no solo “registra”, sino que enseña.

5.2. Indicadores para futuro (cuando amplíes módulos)

- Relación deuda/ingreso (DTI)

  - DTI=Pagos mensuales de deudaIngresos mensuales×100

  - Idealmente < 30–35%.

- Meses de fondo de emergencia

  - Meses cubiertos=Ahorros lıquidosGastos esenciales mensuales

  - Objetivo típico: 3–6 meses.

- Comparativo mes a mes

  - Variación de gastos totales y por categoría respecto al mes anterior.

6. Ajustes concretos al diseño (para que Finanzas y Sistema estén alineados)

Como experto en finanzas, y conectando con lo que ya definiste:

- En RF-005 (Registro de ingreso)

  - Asegúrate de que el campo “tipo/origen” distinga:

    - Sueldo/CTS.

    - Negocio/independiente.

    - Extraordinario.

    - Préstamo recibido (marcado como deuda).

- En RF-007 (Categorías)

  - Agregar en el modelo:

    - NivelNecesidad (Esencial/NoEsencial).

    - EsFijo (true/false).

  - Pre-cargar categorías con estos valores ya asignados.

- En RF-009 y RF-010 (Reportes)

  - No solo mostrar montos, sino también:

    - % de gastos sobre ingresos.

    - % gastos esenciales vs no esenciales.

    - % de pago de deudas sobre gastos.

- Agregar en el backlog (futuro cercano, no necesariamente MVP)

  - Historia tipo:

“Como usuario quiero ver qué porcentaje de mis ingresos se convierte en ahorro, gastos esenciales, gastos no esenciales y pago de deudas, para entender mejor mi situación financiera.”

Nuevos / Ajustados Requerimientos Funcionales (en clave financiera)

✅ RF-015 – Tipificación de ingresos

El sistema debe clasificar los ingresos en al menos estas categorías financieras:

- Ingreso activo (sueldo, honorarios, negocio principal).

- Ingreso pasivo (alquileres, intereses, dividendos).

- Ingreso extraordinario (venta de activos, devoluciones, regalos grandes).

- Entrada por deuda (préstamos recibidos, tarjetas de crédito cuando es efectivo).

Notas funcionales:

- Las “Entradas por deuda” no deben sumarse a los “ingresos ganados” en indicadores como “Tasa de ahorro”.

- En el modelo de datos, cada ingreso debe tener:

  - TipoIngreso (Activo/Pasivo/Extraordinario/Deuda).

  - OrigenIngreso (sueldo, CTS, préstamo, etc., catálogo actual).

✅ RF-016 – Tipificación de gastos

El sistema debe permitir que las categorías de gasto se clasifiquen como:

- Nivel de necesidad:

  - Esencial

  - No esencial

- Naturaleza del gasto:

  - Consumo (servicios, víveres, transporte, etc.)

  - Financiero (intereses, comisiones, mora)

- Fijo / variable:

  - EsFijo (true/false)

Esto permite luego indicadores como:

- % gastos esenciales vs no esenciales.

- % gastos financieros (intereses, comisiones) sobre el total.

✅ RF-017 – Movimientos de ahorro / transferencias internas

El sistema debe permitir registrar movimientos de ahorro o transferencias entre cuentas propias de tal forma que:

- Se registre el movimiento (para trazabilidad).

- No se contabilice como “gasto” real, ya que el dinero sigue siendo del usuario (solo cambió de bolsillo).

Implicancias:

- Las transacciones marcadas como “Ahorro / Transferencia interna” tendrán un flag, por ejemplo EsTransferenciaInterna = true.

- En el cálculo de “Gastos totales”, estas transacciones deben quedar excluidas.

✅ RF-018 – Indicadores financieros básicos

El sistema debe mostrar, en el resumen mensual, al menos los siguientes indicadores:

- Saldo mensual

  - Saldo = Ingresos totales – Gastos reales.

- Tasa de ahorro mensual (%)

\text{Tasa de ahorro} = \frac{\text{Ingresos totales} - \text{Gastos reales}}{\text{Ingresos totales}} \times 100
]

- Porcentaje de gastos esenciales vs no esenciales

%Esencial = \frac{\text{Gastos en categorías esenciales}}{\text{Gastos totales}} \times 100
]

%NoEsencial = 100 - %Esencial
]

- Porcentaje de pagos de deudas sobre el gasto total

  - Considerando categorías de tipo “Deudas / Créditos”.

Estos indicadores pueden ir en el mismo dashboard de resumen mensual.